АДМИНИСТРАЦИЯ Муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е От 24 октября 2014 года № 88/8 Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы» (С изменениями внесенными Постановлением от 23.01.2015 года № 4/1, от 21.07.2016 года №73/1, от 18.10.2016 года № 93/3) В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также с целью повышения эффективности работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приреченский сельсовет, в соответствии с Уставом муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области: 1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы» согласно приложению. 2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 3.Постановление вступает в силу после обнародования. Глава муниципального образования Приреченский сельсовет С.И.Чиков Приложение к постановлению муниципального образования Приреченский сельсовет от 24 октября 2014 года № 88/8 (С изменениями внесенными Постановлением от 23.01.2015 года № 4/1 от 21.07.2016 года №73/1, от 18.10.2016 года № 93/3) Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы» П А С П О Р Т программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы» Наименование программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2015- 2017 годы» (далее - Программа) Основание для разработки программы Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Устав муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области Муниципальный заказчик программы Администрация муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области Основной разработчик программы Администрация муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области Исполнители программы Администрация муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области Цели и задачи программы 1.Модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития территории, создание благоприятных условий для проживания населения муниципального образования. 4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства. Сроки реализации программы 2015-2017 годы Финансирование программы Общий объем финансирования Программы прогнозно составляет: 2 807 757,00 рублей. Финансирование мероприятий из областного бюджета осуществляется в пределах объемов ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на реализацию Программы в соответствующем финансовом году Финансирование Программы за счет средств бюджета муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, согласно утвержденных программ Организация управления и система контроля за исполнением программы Управление и контроль за исполнением мероприятий программы осуществляется администрацией муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области. Исполнители мероприятий программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств. 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Приреченского сельсовета Новоорского района. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы» (далее – Программа), является проведением анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения. Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: - демографическое развитие; - перспективное строительство; - перспективный спрос коммунальных ресурсов; - состояние коммунальной инфраструктуры. Программа разработана на основе схемы Генерального плана муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области. Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и положений Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Общие сведения о муниципальном образовании Приреченский сельсовет Новоорского района Муниципальное образование Приреченский сельсовет является самостоятельным муниципальным образованием в составе Новоорского района. Границы территории муниципального образования Приреченский установлены Законом Оренбургской области от 09 марта 2008 года № 1905/313-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новоорский район Оренбургской области». Описание границы начинается от узловой точки смежеств Колпакского сельсовета Гайского района и Будамшинского сельсовета.Затем граница идет в северо-восточном направлении, где начинается смежество с Добровольским сельсоветом и идет далее в южном направлении. Затем в юго-восточном направлении начинается смежество с Караганским сельсоветом. Смежество с Новоорским поссоветом начинается в северо-западном направлении. Затем территория Приреченского сельсовета смежена с Горьковским сельсоветом. Граница с Кумакским сельсоветом идет в северо-восточном направлении вдоль лесной полосы, где начинается смежество с Колпакским сельсоветом. Площадь муниципального образования Приреченский сельсовет согласно генеральному плану составляет 4303 га. Административный центр поселения - село Центральная Усадьба Совхоза Новоорский. В состав муниципального образования Приреченский сельсовет входят 3 населенных пункта, а именно: 1. село Центральная Усадьба совхоза Новоорский. 2. село Красноуральск 3. село Плодовое 3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения В соответствии с существующими нормативными документами схемы теплоснабжения поселения разрабатываются на основе Генерального плана развития поселения. Поскольку Генеральный план развития поселения разработан на период до 2032 года, учитывая ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения поселения, при разработке настоящей схемы теплоснабжения площади строительных фондов, в т.ч. жилищного фонда, оценивались по данным, указанным в Генеральном плане. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии (мощности). Ввиду прогнозируемого роста населения с 2177 чел. в 2032 году до 2430 чел. в 2052 году приоритетным направлением развития строительной отрасли на территории Приреченского сельсовета в соответствии с Генеральным планом развития поселения будет являться сохранение существующего жилого фонда. Прогнозируемое увеличение численности населения позволит сосредоточить усилия на сохранении существующего жилья, в т.ч. на капитальных ремонтах существующих жилых строений. Таким образом, жилищное строительство является важной составляющей экономики. Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются рабочие места, что в свою очередь, увеличивает доходы жителей и стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет экономику. На реконструированных и отремонтированных объектах социальной сферы Генеральным планом развития поселения предполагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения с использованием природного газа в качестве топлива. В настоящее время в поселении в качестве топлива используется в основном природный газ. Используются также и другие виды топлива, в т.ч. уголь, дрова и т.п. При отсутствии конкретных проектов (проектных решений) приросты потребления тепловой энергии жилых помещений и объектов социальной сферы оцениваются укрупнено по нормативам потребления (с учетом площадей), приросты потребления тепловой энергии промышленными предприятиями не оценивались. Поскольку Генеральным планом развития поселения предполагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения с использованием природного газа в качестве топлива, в жилищной сфере к 2032 году ожидается снижение уровня использования других видов топлива. Котельная и тепловые сети в селе Центральная усадьба совхоза Новоорский построены в 1986 году. В 2002 году произведена реконструкция котельной с заменой котлов «Братск» 1Г на «Факел» 1Г, реконструкция на тепловых сетях не производилась, поэтому с каждым годом количество аварий на тепловых сетях увеличивается и приходится все больше средств затрачивать на их ликвидацию. В настоящее время износ котельной и тепловых сетей составляет 100%. В связи этим планируются проведение мероприятий по переоборудованию помещения под котельную и техническое перевооружение системы теплоснабжения, установки газового котла в здании клуба, находящегося по адресу: Оренбургская область, Новоорский раойн, с.Центральная Усадьба с-за Новоорский, ул.Школьная д.9. 4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Качество воды скважин муниципального образования Приреченский сельсовет по основным показателям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» имеет несоответствие к качеству по некоторым показателям. Контроль качества воды скважины муниципального образования Приреченский сельсовет показывает (от 28.01.14 г.): - хлориды: не обнаружены; - сульфаты: не обнаружены; - запах: без запаха; - вкус: без вкуса; - общая жесткость 10,6 мг-экв/л (норма не более 7,0); - сухой остаток 1361,0 мг/л Водоснабжение организовано от: - централизованных систем и водопроводных сетей; - автономных систем. Таблица – Характеристика сетей водоснабжения муниципального образования Приреченский сельсовет Наименование Протяжен ность, м. с.Ц.У.с-за Новоорский 11 500 с. Красноуральск 2 500 с.Плодовое 2 000 Итого: 16 000 Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 16 км. Охват центральным водоснабжением составляет 98% населения. Износ водопроводных сетей составляет до 85 %. Фактические потери увеличиваются из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Производительность существующих водозаборных сооружений 1354 куб.м/сут., загружены на 92%. Таким образом, установленная мощность водозаборных сооружений полностью покрывает нужды водопотребления и имеет резерв. Таблица – Характеристика основного оборудования муниципального образования Приреченский сельсовет Наименование Марка насоса с.Ц.У.с-за Новорский ЭЦВ 6-16-110 ЭЦВ 6-16-110 ЭЦВ 6-16-110 ЭЦВ 6-16-110 с.Красноуральск ЭЦВ 6-10-110 ЭЦВ 6-10-110 с.Плодовое 6-6,5-85 6-6,5-85 Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного строительства до 2017 года и подключения 100% населения в населенных пунктах с централизованными системами водоснабжения. Главной целью должно стать обеспечение потребителей коммунальными услугами централизованного водоснабжения, достижение повышения надежности и качества предоставления коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Одной из первоочередных задач муниципального образования является постановка на учет объектов водоснабжения для дальнейшей сдачи в аренду и возможности финансирования капитальных и текущих ремонтов этих объектов, что требует выполнение следующих работ: - выполнение работ по натурному обследованию 11 источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, гидротехнических сооружений; - выполнение работ по сбору, восстановлению и анализу первичной документации, необходимой для разработки проекта зон санитарной охраны; - выполнение работ по подготовке расчетной части зон санитарной охраны II- III пояса для 11 источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; - выполнение работ по подготовке гидрогеологического обоснования размеров I пояса зон санитарной охраны для 11 источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; - выполнение работ по подготовке тома пояснительной записки проекта зон санитарной охраны 11 источников хозяйственно-питьевого водоснабжения с выдачей рекомендаций по приведению в соответствие с действующим законодательством, разработка плана санитарно-технических мероприятий; - выполнение работ по согласованию проекта зон санитарной охраны для 11 источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в органах Санэпиднадзора с получением положительного заключения, подготовка документов на получение санэпид заключения на 11 источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, консультационные услуги по освоению лицензии на водопользование. 5. Анализ текущего состояния системы водоотведения Централизованная система канализации имеется только в селе Центральная Усадьба совхоза Новоорский, преимущественно в общественно-деловой зоне и зоне средне этажной застройки. В селе Красноуральск и селе Плодовое действуют местные подворные уборные, либо накопительные водонепроницаемые выгребные ямы. Таблица – Характеристика сетей водоотведения муниципального образования Приреченский сельсовет Наименование Протяженность, м. с.Ц.У.с-за Новоорский 3,3 Общая протяженность водоотведения поселения составляет 3,3 км. Охват центрального водоотведения составляет 60 % населения. Износ сетей водоотведения составляет до 88 %. Необходим капитальный ремонт и реконструкция системы водоотведения. Система канализации смешанная, стоки от зданий собираются в самотечные коллекторы, затем с помощью 2 канализационных станций (КНС) перекачиваются на очистные сооружения. Наименование Местонахождение Марка насоса Производи тельность м3/час с.Ц.У.с-за Новорский КНС ул.Механизаторов ФК200Д90 100 КНС ул.Набережная ФК 6НФ 126 Отсутствие очистных сооружений сточных вод способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также частичному подтоплению территории. 6. Цели и задачи реализации Программы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целью программы является развитие систем коммунального комплекса для обеспечения подключения объектов нового строительства к эксплуатируемым системам водоснабжения, повышение надежности работы и эксплуатационной безопасности существующих систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, достижение энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Важной задачей является определение баланса между стоимостью, качеством и объемами предоставляемых услуг. Существующее положение в коммунальном хозяйстве, в частности: физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, сдерживают дальнейшее развитие, поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и модернизации. Программа в перспективе направлена на решение следующих основных задач: -модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства; -улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования, создание благоприятных условий для проживания населения; -энергосбережение и создание эффективной системы тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Решение поставленных задач позволит значительно улучшить жилищные условия граждан. Срок реализации Программы: 2015-2017 годы. 7. Программные мероприятия Программными мероприятиями предусмотрено: постановка на учет объектов водоснабжения, текущий ремонт, модернизация и капитальный ремонт существующих объектов и инженерных коммунальных сетей, переоборудование помещения под котельную и техническое перевооружение системы теплоснабжения и установки газового котла в здании клуба. Сумма общих затрат по программным мероприятиям прогнозно составит 2 807 757,00 рублей. Перечень мероприятий программы и объемы финансирования представлены в приложении 1 к настоящей Программе. 8. Организация управления и система контроля за исполнением Программы Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий. Основными задачами управления реализацией Программы являются: - обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития; - привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов; - разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов. Контроль за реализацией Программы осуществляется по итогам каждого года администрацией Приреченского сельсовета и Советом депутатов муниципального образования Приреченский сельсовет. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы. Администрация обеспечивает реализацию Программы, в том числе: - планирование, выполнение организационных мероприятий Программы; - осуществление методических, технических и информационных мероприятий; -осуществляет реализацию мероприятий Программы. Администрация координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы. Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ проводится администрацией сельсовета в целях обеспечения тепло-, водоснабжения и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых администрацией для анализа выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Ход реализации Программы освещается в средствах массовой информации. 9. Оценка социально-экономической эффективности Программы Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются: - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территории поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. Приложение 1 Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2015 - 2017 годы и финансирование по годам № п/п Мероприятия программы Сметная стоимость 2015 2016 2017 Исполнители программы 1 Текущий ремонт систем водоснабжения 80 000,00 - 184 725,00 Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района (по согласованию) 2 Модернизация насосного оборудования КНС 10 000,00 - 100 000,00 Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района (по согласованию) 3 Ремонт систем водоотведения С.Ц.У.с-за Новоорский 10 561,00 - 100 000,00 Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района (по согласованию) 4 Техническое перевооружение системы теплоснабжения, установки газового котла в здании клуба 180 000,00 - 1 000 000,00 Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района (по согласованию) 5 Переоборудование помещения под котельную 99 733,00 - Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района (по согласованию) 6 Постановка на учет объектов водоснабжения 598 900,00 - Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района (по согласованию) 7 Проверка УУГ предприятия, техническое и аварийное обслуживание сетей газопотребления и газораспределения, проверка технического состояния узла измерения количества газа, техприсоединение СДК Новоорский 7112,00 Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района (по согласованию) 8 Обслуживание котельной 20 000,00 70 000,00 Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района (по согласованию) 9 Оплата за поставку природного газа 103 081,00 243 645,00 Муниципальное образование Приреченский сельсовет Новоорского района (по согласованию) Итого: 280 561,00 828 826,00 1 698 370,00